Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

от   02.07.2026г. № 77

«О внедрении типового решения в сфере образования»

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») | Директор Кудрявцева Т.И. | приказ от 02.07.2026г. № 77 «О внедрении типового решения в сфере образования | 1 июля 2026 года |
| 3. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. Директора по УВР Колочанова А.С. | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 4. | Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 5. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителями (законными представителями) | Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 6. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Свердловской области) |  |  |  |
| 7. | Комплектование 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся | Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 3 июля 2026 года |
| 8. | В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | информация направлена в Минцифры России | 10 июля 2026 года |
| 9. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | с 20 августа 2026 года |
| 10. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | ДиректорКудрявцева Т.И. Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | с 22 августа 2026 года |
| 11. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено | с 12 ноября 2026 года |
| 12. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор Кудрявцева Т.И. | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 20 ноября 2026 года |
| 13. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Директор Кудрявцева Т.И. Гараева Т.А. , учитель математики и физики | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области | 1 сентября 2026 года |
| 14. | Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. Директора по УВР Колочанова А.С. | данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 8 сентября 2026 года |
| 15. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 16. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 17. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор Кудрявцева Т.И. Зам. директора по УВР Колочанова А.С. | специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |