Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                   от   02.07.2026г. № 77 
                                                                                                                   «О внедрении типового решения в сфере образования»

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)


	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Результат исполнения
	Срок реализации





	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организационные мероприятия

	2.
	Создание рабочей группы
по внедрению типового решения
в сфере образования (ТОР «Моя школа»)
	Директор Кудрявцева Т.И.
	приказ                                                                                                                               от   02.07.2026г. № 77 
                                                                                                                   «О внедрении типового решения в сфере образования
	1 июля
2026 года

	3.
	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Директор Кудрявцева Т.И.

Зам. Директора по УВР Колочанова А.С.
	не менее
80% педагогических
и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	1 августа
2026 года

	4.
	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций Свердловской области
и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	не менее
85% обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей)
прошли регистрацию
в ЕСИА
	15 сентября 2026 года

	5.
	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области
и их родителями (законными представителями)
	Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	не менее
60% обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций  Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15 сентября 2026 года

	6.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации Свердловской области)

	7.
	Комплектование
 10-го классов в РГИС
по итогам первой волны приема обучающихся
	Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	информация представлена
в Минцифры России
и Минпросвещения России
	3 июля
2026 года

	8.
	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год
	Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	информация направлена в Минцифры России
	10 июля
2026 года

	9.
	Подключение пользователей
к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Директор Кудрявцева Т.И.
Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	все пользователи подключены к ТОР
«Моя школа» (администраторы)
	
 с 20 августа
2026 года

	10.
	Подключение пользователей
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)
	ДиректорКудрявцева Т.И.
Зам. директора  по УВР Колочанова А.С.
	все пользователи
в образовательных организациях подключены
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)
	с 22 августа
2026 года

	11.
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Директор Кудрявцева Т.И.
Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено
	с 12 ноября
2026 года

	12.
	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Директор Кудрявцева Т.И.
	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	20 ноября
2026 года

	13.
	Заполнение расписания уроков
на 2026/2027 учебный год
	Директор Кудрявцева Т.И.
Гараева Т.А. , учитель математики и физики
	расписание уроков
на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области
	1 сентября
2026 года

	14.
	Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях  Свердловской области
	Директор Кудрявцева Т.И.
Зам. Директора по УВР Колочанова А.С.
	данные внесены
в ТОР «Моя школа»
	с 8 сентября 2026 года

	15.
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	16.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях 
по подготовке к работе
в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Директор Кудрявцева Т.И.
Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	1 августа –
1 сентября
2026 года

	17.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах
по часто задаваемым вопросам
	Директор Кудрявцева Т.И.
Зам. директора по УВР Колочанова А.С.
	специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах
по часто задаваемым вопросам
	с 1 сентября
до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно
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